## Slide 1: PS Softwarearchitektur Projekt Gruppe 3
Michael Hauser, Raffael Prem, Elias Gendu, Alexander Häle

## Slide 2: Projektziele
Eine Website, mit der Flugzeuge, Flüge, User und Dienstpläne verwaltet werden können.
Wissen im Bereich Spring-Framework und Java aufbauen
Arbeiten in einem Projektteam
GIT als Versionskontrollsystem

## Slide 3: Ursprüngliches UML Diagramm

## Slide 4: UML Diagramm der finalen Version

## Slide 5: Projektplan in powerpoint oder einfach dann die pdf datei zeigen ?

## Slide 6: Meilensteine
Task | Datum Beginn | Datum Ende
Beginn des Projekts | 25.11.2019 | /
Einarbeiten | 25.11.2019 | 02.12.2019
planned UML-Dia | 25.11.2019 | 02.12.2019
Visual changes to site | 02.12.2019 | 09.12.2019
User site | 02.12.2019 | 09.12.2019
Flight site | 09.12.2019 | 16.12.2019
Plane site | 09.12.2019 | 16.12.2019
Holidays | 09.12.2019 | 16.12.2019
Auditlog | 16.12.2019 | 13.01.2020
Email-Service | 16.12.2019 | 13.01.2020
Manager-Flug-Portal | 16.12.2019 | 13.01.2020
Schedule-Calendar | 13.01.2020 | 20.01.2020
Bug fixes and cleanup | 20.01.2020 | 27.01.2020
Final UML | 20.01.2020 | 27.01.2020
Presentation | 20.01.2020 | 27.01.2020

## Slide 7: Besonderheiten unseres Projekts
?

## Slide 8: Aufgaben Raffael u.a.:
UML-Diagramm(Gruppe)
Visual Design
User erstellen, löschen und editieren
Basis Für Flug und Flugzeug Seiten

## Slide 9: Aufgaben Elias u.a.:
UML-Diagramm (Gruppe)
Flug-Portal Seite
Email-Service
Frontend Dienstplan
Projektplan
Bugfixes and small additions

## Slide 10: Aufgaben Alexander u.a.:
UML Diagramm (Gruppe)
AuditLog
FailureUrl
Pop ups for errors and alerts with FacesMessage
Teil des Dienstplans
Bugfixes and small additions

## Slide 11: Aufgaben Michael u.a.:
UML Diagramm(Gruppe)

## Slide 12: Vorzeigen der Seite

## Slide 13: Reflexion

## Slide 14: Danke für Eure Aufmerksamkeit!